昆明市装备制造产业2013-2017年重点项目汇总表（按投资规模排序）

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属县（市）区 | 总投资 | 主要建设内容 | 项目性质 | 开竣工时间 | 已累计完成投资 | 预计新增销售收入 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 昆明电缆集团高新电缆有限公司 | 电线电缆技术研发及制造基地建设 | 高新区 | 239500 | 建设研发中心、生产车间及相关配套设施及营销物流中心等20万平方米左右。形成年产值25亿元、销售收入40亿元、利润2亿元，集产品研发和制造为一体，可持续发展的大型电线电缆企业。 | 在建 | 2010-2015 | 12000 | 400000 |
| 2 | 云南CY集团有限公司 | 数控机床生产及铸造基地 | 嵩明县 | 203065 | 建设数控机床生产及铸造基地。 | 拟建 | 2013-2015 | 1200 | 250000 |
| 3 | 云南冶金昆明重工有限公司（云南冶金重型装备有限公司） | 云南冶金集团重型装备研发制造基地 | 嵩明县 | 160000 | 建设总规模为15万吨/年冶金、矿山、起重、化工等重型机械装备产品及成套设备生产基地。 | 在建 | 2013-2015 | 2000 | 200000 |
| 4 | 哈尔滨电机厂（昆明）有限责任公司 | 哈电集团西南水电设备制造基地建设项目 | 经开区 | 138000 | 建设厂房、技术研发楼、试验检测中心及相关配套设施及公用设施等，形成水电单机20万千瓦、年产水电设备160万千瓦、电动机200万千瓦生产能力。 | 在建 | 2012-2014 | 18000 | 180000 |
| 5 | 沈机集团昆明机床股份有限公司 | 沈机集团昆机数控重型精密机床生产及铸造基地(二期) | 嵩明县 | 108800 | 建设年产132万台重型精密数控机床和10万吨铸件生产基地。 | 在建 | 2013-2014 | 2000 | 150000 |
| 6 | 天威云南变压器股份有限公司 | 搬迁扩能及高原型特高压电力变压器建设项目 | 经开区 | 87600 | 建设厂房、研发大楼、试验场地、维修及配套公辅设施等。形成年产变压器4014万kVA生产能力。 | 在建 | 2012-2014 | 15000 | 110000 |
| 7 | 凯捷利集团昆明电工有限责任公司 | 凯捷利西南国际机电产业基地。 | 安宁市 | 80000 | 建设厂房、研发楼、综合楼、办公楼、宿舍楼、配电房、3个卸货场、2个门卫室、道路、绿地以及配套设施工程和综合管线工程。 | 在建 | 2012-2015 | 19762 | 100000 |
| 8 | 云南方舟集团昆明茨坝矿山机械有限公司 | 杨林矿山机械生产项目 | 嵩明县 | 80000 | 厂房、办公楼及公辅用房。 | 在建 | 2011.7-2013.06 | 65000 | 100000 |
| 9 | 昆明船舶设备集团有限公司 | 中国昆明民用机场装备工业基地 | 经开区 | 80000 | 征地195亩，新建建筑面积8.83万平方米，补充部分生产设备。 | 在建 | 2013-2015 | 2300 | 100000 |
| 10 | 云南电投实业有限公司 | 云南电投科技产业基地 | 经开区 | 78000 | 云南电投科技产业基地建设。 | 在建 | 2012-2014 | 5800 | 5000 |
| 11 | 昆明南车城市轨道车辆有限公司 | 建南车城轨装备生产线 | 晋宁县 | 71379 | 建设南车城轨装备生产线。 | 在建 | 2011.4-2013 | 32000 | 107200 |
| 12 | 昆明昆线电缆有限公司 | 整体搬迁和扩建项目 | 嵩明县 | 62000 | 用地168亩，建设生产车间、库房、办公楼、食堂等。 | 在建 | 2012.9-2013.12 | 9300 | 50000 |
| 13 | 云南重工经贸有限公司 | 工程机械组装基地建设 | 阳宗海开发区 | 58200 | 建设维修、组装标准化厂房及工程机械展场、综合楼等设施。 | 在建 | 2011.3-2013.12 | 9149.04 | 1800000 |
| 14 | 云南建工安装股份有限公司 | 云南建工安装股份有限公司杨林工业设备制造基地项目 | 嵩明县 | 58000 | 厂房、办公楼。 | 在建 | 2013-2014 | 0 | 60000 |
| 15 | 云南德春钢结构工程有限公司 | 云南德春钢结构工程有限公司钢结构生产项目（二期） | 嵩明县 | 50000 | 建设年产30万吨钢结构生产基地。 | 在建 | 2011-2014 | 28000 | 240000 |
| 16 | 昆明克林轻工机械有限责任公司 | 克林轻工异地搬迁技术改造项目 | 富民县 | 45000 | 建设制糖机械研发、生产及销售基地。 | 在建 | 2012-2015 | 1200 | 50000 |
| 17 | 昆明嘉和科技股份有限公司 | 年产2400台石油化工用泵机组研发及生产基地建设项目 | 经开区 | 32000 | 研发、生产石油化工用泵机组，新建机械加工、装配制造中心建设。实现化工泵、油浆泵、筒袋泵、输油管、线泵等特种泵机组产业化生产，满足化工装置配套机组要求。形成年产2400台(套)生产能力。 | 在建 | 2013-2014 | 6200 | 50000 |
| 18 | 昆明昆宝电线电缆制造有限公司 | 搬迁技改项目 | 阳宗海开发区 | 30000 | 建设生产基地建设、标准厂房、超高压电缆生产线、研发中心、倒班房等生产生活设施。 | 在建 | 2012-2014 | 3512 | 32000 |
| 19 | 云南鸿发机械制造有限公司 | 机械加工制造项目 | 富民县 | 30000 | 机械加工制造项目建设。 | 在建 | 2010.7-2014.6 | 19860 | 4000 |
| 20 | 北方夜视科技集团有限公司云南北方光电科技公司 | 微光像增强器生产线建设项目 | 经开区 | 29800 | 新建1.49万平方米工房，新增工艺设备仪器511台（套），实现年产4万支微光像增强器生产能力，技术水平接近世界先进水平。 | 在建 | 2012-2014 | 7450 | 36000 |
| 21 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 金融电子自助产品项目 | 经开区 | 25000 | 南天自助产品群研发生产基地建设。 | 在建 | 2008-2012 | 20783 | 30000 |
| 22 | 云南昆钢重型装备制造集团有限公司 | 重型装备制造基地三期重装科技大楼项目 | 嵩明县 | 24284 | 重型装备制造基地三期重装科技大楼建设。 | 在建 | 2012.3-2014.3 | 1800 | 30000 |
| 23 | 昆明耀龙供用电有限公司 | 生产车间、研发中心项目 | 经开区 | 16000 | 生产车间、研发中心建设。 | 在建 | 2012-2014 | 8000 | 20000 |
| 24 | 云南鹏藤机械制造有限公司 | 年产1500台塔式起重机项目 | 寻甸县 | 15000 | 年产1500台塔式起重机生产线建设。 | 在建 | 2013-2014 | 300 | 15000 |
| 25 | 云南起点创达商贸城有限公司 | 创达机电产业中心 | 禄劝县 | 15000 | 机电生产加工、销售、物流。 | 在建 | 2012-2013 | 14900 | 18000 |
| 26 | 云南贵阳鼓风机有限公司 | 风机设备生产项目 | 嵩明县 | 12000 | 用地60亩，建设离心通风机生产线、轴流风机生产线、引风机生产线、风机箱及消声器生产线、激光熔覆技术中心、2类升3类压力容器研发中心。 | 在建 | 2012.7-2013.12 | 7200 | 15000 |
| 27 | 昆明台鼎精密机械有限公司 | 精密数控机床研发及生产项目 | 高新区 | 12000 | 精密数控机床光机及整机生产，研发和制造半导体行业生产设备，研发和制造国内新兴行业所需的专用机床。 | 在建 | 2012-2014 | 2000 | 16000 |
| 28 | 云南巨力线缆制造有限公司 | 云南巨力线缆“35KV”交联生产线改扩建项目 | 经开区 | 12000 | 项目因呈黄公路扩建，占用了该公司办公楼及部分厂房，企业申请新征紧邻其后的55亩土地，用于35KV交联电缆生产线扩建。 | 在建 | 2012-2013 | 4800 | 15000 |
| 29 | 云南中信电缆有限公司 | 新建特种电缆生产线 | 晋宁县 | 12000 | 新建特种电缆生产线。 | 在建 | 2011.6-2012.12 | 13800 | 15000 |
| 30 | 昆明三昌汽车配件有限公司 | 汽车紧固件生产加工制造项目 | 西山区 | 12000 | 建设车灯加工、电路板、汽车配件压塑、汽车配件热处理及表面处理、锻压分厂，以及成品包装厂、仓库、办公楼及员工生活区。 | 在建 | 2010.9-2013.10 | 8500 | 15000 |
| 31 | 云南佳拓实业有限公司 | 新建汽车配件生产线 | 晋宁县 | 12000 | 建汽车配件生产线。 | 在建 | 2010.5-2013 | 9950 | 15000 |
| 32 | 昆明耀龙置信变压器制造有限公司 | 节能型电力变压器生产项目 | 经开区 | 11000 | 用地49.9亩，总建筑面积15310平方米，主要建筑物为生产车间。 | 新建 | 2013.4-2015.10 | 200 | 16000 |
| 33 | 云南银重商贸有限公司 | 年产1000台起重设备生产项目 | 嵩明县 | 11000 | 用地35亩，建设生产车间、办公楼、宿舍楼等。 | 在建 | 2012.11-2014.6 | 1560 | 10000 |
| 34 | 昆明紧固标准件有限责任公司 | 昆明紧固标准件有限责任公司紧固件生产项目 | 嵩明县 | 11000 | 项目用地约23亩，选址于云南嵩明杨林工业园区天水路与天创路交叉路口，建设紧固件生产车间及办公楼、宿舍楼等附属设施。 | 在建 | 2012-2013 | 5500 | 12000 |
| 35 | 昆明云瑞电机制造有限公司 | 昆明云瑞电机制造有限公司生产基地 | 晋宁县 | 10670 | 该项目用地面积30.45亩，总建筑面积11670平方米，其中：厂房、仓库5179平方米，办公楼1410平方米，倒班房3672平方米，生活配套1362平方米，配电室47平方米。 | 在建 | 2012-2013 | 2330 | 13860 |
| 36 | 云南保利天同仪器有限公司 | 高精度压力变送器及前视声纳应用开发项目 | 高新区 | 10000 | 建成科技楼实验中心、中试基地、多媒体演示厅等及项目相关配套。建成一体化生产基地，实现产业化生产，年产达到7000台/套的批量生产能力。 | 在建 | 2012-2014 | 1300 | 10500 |
| 37 | 云南嘉信实业有限公司 | 电力技术服务设计研发生产项目 | 经开区 | 10000 | 电力技术及电缆科研办公楼和生产厂房建设。 | 在建 | 2012-2013 | 3000 | 12000 |
| 38 | 云南电力技术有限公司 | 电力技术服务公司设计研发生产项目 | 经开区 | 10000 | 电力技术服务及科研、生产厂房和公司总部建设。 | 在建 | 2012-2013 | 3000 | 10300 |
| 39 | 云南庆泰电气成套设备有限公司 | 高低压电器柜生产 | 经开区 | 10000 | 高低压电器柜生产线建设。 | 在建 | 2009.6-2012 | 8600 | 6000 |
| 40 | 昆明经开装备制造产业基地开发建设有限公司 | 电子信息工业厂房 | 经开区 | 9900 | 电子信息工业厂房建设。 | 在建 | 2012-2014 | 8000 | 10000 |
| 41 | 云南轶杰机械设备有限公司 | 云南轶杰机械设备有限公司生产中心建设项目 | 安宁市 | 9138 | 项目用地30亩，主要建设生产车间，钢结构标准厂房，办公楼及生活区，用于生产大型自动化混凝土、稳定土加工设备等。建设4条生产线，年加工4680吨钢材。 | 在建 | 2012-2013 | 1828 | 4000 |
| 42 | 云南金诚信矿业管理有限公司 | 矿山大型无轨设备、配品配件维修组装项目 | 经开区 | 9000 | 矿山大型无轨设备、配品配件维修组装生产线建设。 | 在建 | 2012-2014 | 8093 | 10600 |
| 43 | 佳泽自动化机器制造（昆明）有限公司 | 自动化物流设备生产线建设 | 经开区 | 9000 | 自动化物流设备生产线建设。 | 在建 | 2012-2014 | 5553 | 10000 |
| 44 | 昆明电研新能源科技开发有限公司 | 新能源及高原型机电产品产业化建设项目 | 经开区 | 9000 | 新能源及高原型机电产品产业化建设。 | 在建 | 2012-2014 | 1488 | 10000 |
| 45 | 昆明四平宏深鼓风机有限公司 | 1000套/年工业风机生产线项目 | 宜良县 | 8800 | 1000套/年工业风机生产线建设。 | 在建 | 2012.3-2014.6 | 6190 | 4190 |
| 46 | 云南航天工业总公司 | 生活后勤应急保障装备军民转换产业化项目 | 经开区 | 8500 | 生活后勤应急保障装备军民转换产业化。 | 在建 | 2012-2014 | 4025 | 5000 |
| 47 | 昆明祥云工贸有限责任公司 | 建年产50万件精密机械配件生产线 | 晋宁县 | 8000 | 建设年产50万件精密机械配件生产线。 | 在建 | 2010.4-2012.12 | 5050 | 9000 |
| 48 | 云南诺普光电有限公司 | 石林LED生产项目 | 石林县 | 7600 | 建设以生产制造LED照明灯具、电气附件、智能控制系统及及低压电器为主的建筑电气类产品生产线。 | 在建 | 2011.-2012 | 3600 | 6500 |
| 49 | 石林易通电缆桥架有限公司 | 易通高低压柜生产项目 | 石林县 | 7500 | 建设高低压配电柜生产厂房、中心实验楼及相关配套设施。 | 在建 | 2011.6-2012.12 | 7300 | 5300 |
| 50 | 云南CY集团有限公司 | 数控机床跨越式发展技术改造项目 | 嵩明县 | 7216 | 购进大型高精密卧式加工中心、数控龙门五面体加工中心等，提升数控机床整体加工及装配能力，项目完成后，预计实现新增产能3000台。 | 在建 | 2012-2014 | 5600 | 11000 |
| 51 | 昆明博创电器成套设备有限公司 | 配电箱设备生产项目 | 嵩明县 | 6600 | 建设220千伏以上配电设备标准化厂房。 | 在建 | 2012-2013 | 6600 | 3000 |
| 52 | 昆明朝阳机械制造有限公司 | 建年产50万件汽车配件生产线 | 晋宁县 | 6500 | 建设年产50万件汽车配件生产线。 | 在建 | 2010.5-2013 | 4534 | 10800 |
| 53 | 昆明青山机械制造有限公司 | 设备购置 | 晋宁县 | 6000 | 建设厂房及设备购置。 | 在建 | 2010.5-2012.12 | 5600 | 10000 |
| 54 | 昆明俊马建筑机械有限公司 | 机械加工。年产10000吨、台套机械设备 | 富民县 | 5800 | 机械加工。年产10000吨、台套机械设备。 | 在建 | 2011.11-2013.6 | 3700 | 3000 |
| 55 | 云南烁乐太阳能设备制造有限公司 | 太阳能设备制造 | 经开区 | 5500 | 太阳能设备制造。 | 在建 | 2013-2016 | 1200 | 8000 |
| 56 | 昆明理工峰潮科技有限公司 | 蜂窝板式风力发电机叶片建设项目 | 嵩明县 | 5300 | 蜂窝板式风力发电机叶片生产线及厂房、科技综合楼建设。 | 在建 | 2010-2013 | 2300 | 8000 |
| 57 | 云南正天机械有限公司 | 新建年产10000吨机床配件生产线 | 晋宁县 | 5000 | 建设年产10000吨机床配件生产线建设。 | 在建 | 2010.5-2012.12 | 4990 | 8000 |
| 58 | 云南合信源机床有限责任公司 | 产品结构调整技术改造项目 | 嵩明县 | 5000 | 建设数控龙门导轨磨和龙门铣生产线、数控外磨生产线、完善卧轴矩台平面磨床生产线。 | 在建 | 2012 | 4800 | 6000 |
| 59 | 云南飞隆劳尔设备有限公司 | 精铸生产线 | 西山区 | 5000 | 双面精磨抛光系列设备些列产业化。改造厂房3000平方米，新建厂房1万平方米，增添30台左右关键设备，建设一条精铸生产线。 | 在建 | 2011.10-2012.12 | 3500 | 3000 |
| 60 | 葛洲坝集团机电建设有限公司昆明风电设备制造厂 | 葛洲坝集团机电建设有限公司昆明风电设备制造厂项目 | 嵩明县 | 5000 | 风电设备制造。 | 在建 | 2012-2013 | 4800 | 5000 |
| 61 | 昆明市鹤源工贸有限公司 | 昆明市鹤源工贸有限公司新建厂房项目 | 嵩明县 | 4950 | 电力设备制造、机电加工。 | 在建 | 2011.3-2012.12 | 2670 | 4000 |
| 62 | 昆明欧杰电缆制造有限公司 | 新建1000千米/年电线电缆生产线 | 晋宁县 | 4000 | 建设1000千米/年电线电缆生产线。 | 在建 | 2010.5-2012.12 | 3825 | 4200 |
| 63 | 云南萌泰汽车配件有限责任公司 | 云南萌泰汽车配件有限责任公司新建厂房项目 | 嵩明县 | 4000 | 汽车配件生产线建设。 | 在建 | 2011.10-2012.12 | 2940 | 6000 |
| 64 | 云南恒兆科技有限公司 | 新建工程模板支撑系统生产线 | 晋宁县 | 4000 | 工程模板支撑系统生产线建设。 | 在建 | 2009.4-2012.12 | 3600 | 6000 |
| 65 | 昆明信德力电气设备有限公司 | 新建年产1000台配电柜电表箱生产线 | 晋宁县 | 4000 | 建设年产1000台配电柜电表箱生产线。 | 在建 | 2010.5-2012.12 | 3350 | 3200 |
| 66 | 晋宁新云兴机械配件制造有限公司 | 新建“年产10000吨机械配件”生产线 | 晋宁县 | 3600 | 建设年产10000吨机械配件生产线。 | 在建 | 2012.6-2012.12 | 741 | 6000 |
| 67 | 石林久久电缆桥架有限公司 | 电缆桥架项目 | 石林县 | 3500 | 建设电缆桥架生产线、办公楼、职工宿舍等。 | 在建 | 2010.1-2012.12 | 4145 | 8000 |
| 68 | 云南远霖标准件制造有限公司 | 云南远霖标准件制造有限公司新建厂房项目 | 嵩明县 | 3000 | 机电产品、紧固件、矿山机械配件生产销售。 | 在建 | 2011.2-2012.1 | 2660 | 4000 |
| 69 | 云南隆源线路器材厂 | 云南隆源线路器材厂新建厂房项目 | 嵩明县 | 2800 | 电力铁塔、线路器材生产。 | 在建 | 2011.3-2012.9 | 2645 | 3200 |
| 70 | 昆明喜源电力器材厂 | 昆明喜源电力器材厂新建厂房项目 | 嵩明县 | 2700 | 电力线路器材生产销售。 | 在建 | 2010.6-2012.12 | 1500 | 2500 |
| 71 | 昆明同汇机械制造有限公司 | 新建年产1000吨精密钢构件生产线 | 晋宁县 | 2000 | 年产1000吨精密钢构件生产线建设。 | 在建 | 2010.7-2012.12 | 3080 | 1800 |
| 72 | 云南恺美莱汽修机械设备制造有限公司 | 新建汽修设备产品制造生产线 | 晋宁县 | 2000 | 新建汽修设备产品制造生产线。 | 在建 | 2012.8-2013 | 630 | 1000 |
| 73 | 嵩明福全金属制品制造有限公司 | 新建厂房项目 | 嵩明县 | 1800 | 金属箱柜、电力线路器材生产线建设。 | 在建 | 2011.3-2012.12 | 1874 | 3000 |
| 74 | 昆明市嵩明富华恒宇工贸有限公司 | 昆明市嵩明富华恒宇工贸有限公司新建厂房项目 | 嵩明县 | 1600 | 数字化生产高频电话用户对绞线及网络线生产线建设。 | 在建 | 2011.10-2012.8 | 1340 | 2450 |
| 75 | 云南环宇化工设备有限责任公司 | 新建年产1500套化工设备生产线 | 晋宁县 | 1500 | 建设年产1500套化工设备生产线。 | 在建 | 2012.1-2012.12 | 1300 | 2000 |
| 76 | 昆明晋龙顺江工贸有限责任公司 | 新建弹簧拉丝生产线 | 晋宁县 | 1500 | 弹簧拉丝生产线建设。 | 在建 | 2010.3-2012.12 | 2800 | 2000 |